Дополнительное соглашение №6

к Договору № ДС-1/03 от 04.08.2003 г. соинвестирования в строительство

г. Москва									25 августа 2005 г.

Общество с ограниченной ответственностью «КСК РОСТ», именуемое в дальнейшем «Инвестор», в лице Генерального директора г-на Утегенова Айткалия Мулдагалимовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и Закрытое акционерное общество «Линтвуд» именуемое в дальнейшем «Соинвестор», в лице Генерального директора г-на Безмена Виктора Георгиевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение к Договору № ДС-1/03 от 04.08.2003 г. (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:

- Стороны пришли к соглашению, что в соответствии с поправками в ТСН 12-310-2000 Московской области «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов недвижимости на территории Московской области», внесенных Министерством строительного комплекса Московской области распоряжением от 25.10.2004 г. № 59, уведомить привлеченных ЗАО «Линтвуд» соинвесторов о необходимости внесения дополнительных инвестиционных средств для проведения дополнительных отделочных работ (не вошедших в Договор), которые необходимы для сдачи Объекта №1 в эксплуатацию.

- Дополнительные отделочные работы в квартирах Объекта № 1:

- установка межкомнатных пазогребневых перегородок в полном объеме;

- выполнение мероприятий по выравниванию полов (стяжка);

- проектирование, согласование и разводка силовой электрической сети по квартирам, с установкой розеток и выключателей.

- Стоимость выполнения дополнительных работ в отдельных квартирах Объекта №1 приведена в Приложении №1 к данному Дополнительному соглашению.

- Оплата выполняемых дополнительных работ производится по мере поступления денежных средств от привлеченных ЗАО «Линтвуд» соинвесторов, в размерах равных денежным средствам, полученным от указанных лиц, на основании ежемесячно подписываемого Сторонами акта, приведенного в Приложении №2 к данному Дополнительному соглашению.

- Срок сдачи Объекта №1 Приемочной комиссии (№ п/п 14 Графика производства работ Приложения № 3 к Договору), определяется Сторонами дополнительным соглашением к Договору по мере поступления в полном объеме денежных средств, установленных Приложением №1 к настоящему Соглашению.

- Настоящее Соглашение составлено в 3-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон и один для регистрирующего органа.

- Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора № ДС-1/03 соинвестирования в строительство от 04.08.2003 г.

Адреса, подписи и реквизиты Сторон:

| ИНВЕСТОР: ООО «КСК РОСТ» ИНН 7714147971 125124, г. Москва, ул. Марины Расковой, д. 16/26, корп. 1 р/с 40702810600000001998 в АКБ «Инвестторгбанк», г. Москва к/с 30101810400000000267, БИК 044583267 Генеральный директор _______________ А.М. Утегенов | СОИНВЕСТОР: ЗАО «Линтвуд» ИНН 7719247345 105264, г.Москва, 9-я Парковая ул., д.37/51, корп.1 Р/сч. № 40702810700002805000 в КБ «ЛОКО-Банк» (ООО) к/с № 30101810500000000161, БИК 04458516, Генеральный директор _______________ В.Г. Безмен |
| --- | --- |